Пояснение по объёму работ

к файлу «Коммерческие факторы для сайта» и к Приложению № 1 к договору № 50

Заказчику

от исполнителя по договору № 50

16 октября 2026 г.

Направляю пояснение, чтобы разделить три разных списка. Файл Excel — это разбор коммерческих факторов у конкурирующих клиник и рекомендации «сделать так же». Он не является приложением к договору и не расширяет смету.

Объём работ зафиксирован в Приложении № 1 к договору № 50 и в смете на 102 000 рублей. В приложении прямо сказано: новые типы страниц и новый функционал, которых нет в приложении, оплачиваются отдельно. Дополнительные тексты сверх согласованного наполнения — 150 рублей за страницу, если текст даёт заказчик, и 250 рублей, если текст готовим мы. Продвижение, закупка ссылок и позиции в поиске в стоимость не входят.

1. Что из файла Excel уже есть на сайте

Ниже только те пункты Excel, которые закрыты работами из сметы или уже стоят на сайте. Это не обещание повторить оформление конкурентов один в один.

| Пункт из Excel | Как это сделано у нас |
| --- | --- |
| Меню в футере | В футере есть разделы клиники: о нас, врачи, лицензии, галерея, отзывы, статьи, цены, полезные ссылки и карта сайта. Отдельно выведены программы. |
| Контакты в футере | В футере указаны телефон выбранного города, адрес и номер лицензии. Полная карточка контактов — на странице «Контакты». |
| Копирайт и год | Внизу сайта стоит знак ©, год и наименование клиники. |
| Ссылка на карту сайта | HTML-карта сайта сделана и стоит в футере. Для поисковых систем отдельно отдаётся sitemap.xml. |
| Отзывы на сайте | На главной есть блок отзывов и отдельная страница «Отзывы». Это страница из сметы. |
| Описание услуг | Услуги собраны на типовом шаблоне: описание, цена, состав, вопросы и ответы. В смете заложено 102 такие страницы, на сайте их больше — дополнительные адреса идут на том же шаблоне, как разрешает приложение. |
| Фотографии клиники | Страница «Галерея» из сметы показывает условия клиники. |
| Категории услуг на главной | На главной услуги выведены карточками со списком цен и кнопкой перехода. |
| Текст после отправки формы | У формы написано, что произойдёт после отправки: перезвоним. После заявки открывается окно «Спасибо за заявку». |
| FAQ | Блок частых вопросов есть на типовой странице услуги и раскрывается по нажатию. |
| Юридические документы | Сделаны политика обработки персональных данных, согласие, условия и страница реквизитов. Ссылки стоят внизу сайта. |
| Лицензии | Есть отдельная страница «Лицензии», номер лицензии выводится и в футере. |
| О клинике | Раздел «О нас» есть в структуре и в меню. |
| Статьи | Раздел «Статьи» и шаблон статьи сделаны. Опубликованы три материала, которые были в проекте: детокс, анонимность и помощь близкому. |
| Микроразметка | На страницах стоит базовая разметка Schema.org: клиника, хлебные крошки, вопросы и ответы, страница услуги или статьи. Это пункт технического SEO из сметы, а не полный набор типов, который Excel выписал у конкурентов. |
| Телефон 8-800 | Телефон берётся из карточки города. Сейчас в настройках указан 8 800 100-12-12. Если у клиники другой номер, пришлите его — подставим в уже готовое поле. Подключение номера у оператора связи в разработку сайта не входит. |

2. Что мы делать не будем: этого нет в смете

Рекомендации ниже взяты из Excel как примеры чужих сайтов. Отдельной строкой в смете их нет. Повторять их в рамках договора № 50 я не буду. Если какой-то пункт нужен клинике, его можно оценить отдельно.

| Рекомендация из Excel | Почему это не входит в договор |
| --- | --- |
| Четыре колонки футера как у «Премиум Наркологии» или «Первого шага» | В смете есть страницы подвала, а не витрина из десятков ссылок на все услуги. Длинный каталог в подвале — отдельная вёрстка. |
| ВКонтакте и Одноклассники | В смете нет блока социальных сетей. Сейчас в футере стоят мессенджеры, которые заданы для города. |
| Ключевая фраза в строке копирайта | Excel предлагает дописать в копирайт поисковую фразу. Это не пункт сметы и для сниппета не требуется: заголовок страницы задаётся отдельно. |
| Увеличение фотографий на весь экран | Страница галереи и страница лицензий в смете есть. Отдельный просмотр с лупой, как fancybox у конкурентов, в смету не входит. |
| Звёзды, дата и карусель отзывов на каждой услуге | Страница отзывов входит в смету. Рейтинг 5 звёзд, средняя оценка 4,9 и отзыв именно к одной услуге — нет. Ставить оценку, которой нет в реальных отзывах, нельзя. |
| Форма «Оставить отзыв» со звёздами | В смете две формы: обратная связь и запись. Форма публичного отзыва со звёздами — новый функционал. |
| Калькулятор подбора капельницы как у «Дельта Клиник» | На главной уже есть калькулятор стоимости. Доводить его до пошагового подбора состава капельницы, как в Excel, в смету не входит. |
| Блок площадок Яндекс, Google, ПроДокторов, СберЗдоровье с чужими рейтингами | В смете нет виджета внешних рейтингов. Цифры можно поставить только если клиника передаст реальные ссылки и оценки. |
| Иконки Visa, Mastercard, МИР и блок беспроцентной рассрочки | В смете нет платёжного модуля. Заявка «на рассрочку» может уйти в общую форму. Условия кредита, иконки карт и зачёркнутые цены — отдельная работа. |
| Скидки «старая / новая цена» и проценты на карточках | Прайс в смете есть. Механика акций и перечёркнутых цен не описана и не оценивалась. |
| Онлайн-чат Bitrix24 | В смете нет чата. Заявка уходит формой и письмом. |
| Видеообзоры, видеоотзывы и ролики экспертов | Съёмка и размещение видео в смету не входят. На сайте есть текст, фотографии и схема помощи. |
| Кейсы и «истории клиентов» сверх галереи | Галерея входит в смету. Серия историй с фото пациентов и кнопкой «читать далее», как у конкурентов, — дополнительный контент. |
| Полный набор микроразметки из Excel | В смете — предусмотренная техническая разметка. Список Product, Brand, AggregateRating, Physician и остальных типов с сайта конкурента копировать не будем. Рейтинг в разметке без настоящих оценок ставить нельзя. |
| Раздувание FAQ до 9–19 вопросов на каждой услуге и переписывание всех услуг «как у конкурента» | Блок FAQ в шаблоне есть. Новые уникальные тексты сверх наполнения оплачиваются по приложению: 150 или 250 рублей за страницу. |
| Блок автора и рецензента как у 21rehab | Карточки врачей в смете есть. Отдельный блок E-E-A-T на каждой статье в смету не входит. |
| Почтовый индекс, ИНН и ОГРН отдельным блоком в футере | Страницы «Контакты» и «Реквизиты» в смете есть. Если пришлёте индекс, ИНН и ОГРН, внесём их на эти страницы. Верстать под них новый футер не будем. |
| Регулярное SEO, ссылки и позиции | Приложение прямо исключает продвижение, закупку ссылок и обещание мест в выдаче. |

3. Что сделано по смете

Ниже работы из Приложения № 1 и таблицы сметы. Это тот объём, который мы делали.

Сайт на WordPress с адаптивной вёрсткой: компьютер, планшет и телефон.

Главная страница и меню.

Шаблон посадочной страницы под города: адрес вида /город/..., телефон, адрес и лицензия меняются вместе с городом.

Раздел «О клинике»: страница раздела, лицензии, юридическая информация и реквизиты, методы помощи, врачи, карточка специалиста, цены, контакты.

Типовая страница услуги. Опубликовано 120 услуг и 5 программ вывода из запоя на этом шаблоне. В смете было 102 страницы услуг; приложение разрешает дополнительные адреса на уже готовом шаблоне.

Раздел «Статьи» и типовая страница статьи. Опубликованы три статьи из материалов проекта.

Страницы из подвала: отзывы, галерея, полезные ссылки, карта сайта. Эти ссылки добавлены в футер.

Формы обратной связи и записи. После отправки форма очищается, показывается окно благодарности, письмо уходит на адрес из настроек. Тестовая отправка проходит.

Технические страницы: 404, уведомление о cookie, политика обработки персональных данных, согласие, условия.

Настройка WordPress: типы записей услуг, программ и врачей, редактирование страниц из админки.

Базовая и техническая SEO-настройка в пределах структуры: человекопонятные адреса, свои Title и Description у страниц, услуг, статей и врачей, редиректы со старых адресов, robots.txt, sitemap.xml, базовая микроразметка Schema.org.

Руководство администратора в PDF: как править города, страницы, услуги, статьи, врачей, заявки и поля Title / Description. Файл передаётся вместе с этим пояснением.

Покупка и базовая настройка сервера, публикация сайта и SSL — в рамках запуска на согласованном адресе.

Отдельно по Яндекс Метрике. Строка в смете есть, код подключения на сайте готов. Номер счётчика в материалах проекта не был: без номера из вашего кабинета metrika.yandex.ru подключать чужой счётчик нельзя. Пришлите номер — вставлю его в настройки, и счётчик начнёт собираться на всех страницах.

Письма с заявок настроены и тестовое письмо отправляется. Если письма должны приходить на почту клиники, а не на адрес, который сейчас указан в настройках, пришлите этот ящик — заменю получателя.

Что нужно от заказчика, чтобы закрыть оставшиеся пункты сметы

Номер счётчика Яндекс Метрики.

Почтовый ящик клиники для заявок, если текущий адрес получателя нужно сменить.

Тексты новых статей, если раздел нужно пополнить. Готовый текст — 150 рублей за страницу, подготовка текста с нашей стороны — 250 рублей, как в приложении.

Индекс, ИНН и ОГРН, если их нужно внести на страницы «Контакты» и «Реквизиты».

Прошу считать пункты из раздела 2 не входящими в договор № 50. По разделу 1 и разделу 3 работы соответствуют смете. Пункты из Excel, которых нет в смете, могу оценить отдельно после вашего решения, какие из них клинике действительно нужны.

С уважением,

Гнеденков С. Д.

Исполнитель по договору № 50